## Процедура внедрения ПО Dr.Web

- Назначение ответственного за проведение тестирования ПО Dr.Web.

  - Изучение возможностей ПО Dr.Web в ходе тестовых установок систем защиты рабочих станций, файловых серверов, почтовых серверов, а также серверов управления антивирусной защитой.

  - Проверка действия политик безопасности, сформированных в соответствии с политикой информационной безопасности компании.

  - Проверка совместимости ПО Dr.Web и ПО, используемого в компании.

  - Уточнение плана развертывания ПО Dr.Web по итогам тестовых установок в соответствии со структурой корпоративной сети компании и графиком работы сотрудников.

    - Уточнение времени развертывания компонентов ПО Dr.Web в условиях локальной сети компании.

    - Выбор типа развертывания ПО Dr.Web на локальных станциях и файловых серверах (политика AD, запуск дистрибутивов локально, сканирование сети на незащищенные станции и пр.).

    - Выбор порядка и времени развертывания ПО Dr.Web в соответствии со структурой корпоративной сети компании и графиком работы сотрудников.

  - Обучение администраторов безопасности компании приемам работы с ПО Dr.Web.

  - Отработка процедур, связанных с удалением используемого антивирусного ПО и установкой ПО Dr.Web.

    - Выработка мер защиты на период отсутствия антивирусного ПО на элементах сети компании.

  - Проверка локальной сети (защищаемых станций и серверов) на наличие сервисов, необходимых для развертывания ПО Dr.Web в сети компании, — в зависимости от выбранного типа развертывания. В случае необходимости корректировка правил файерволов, используемых в сети компании.

  - Утверждение плана-графика развертывания ПО Dr.Web в сети компании. Доведение плана-графика до сотрудников компании в части, их касающейся. Общая схема инсталляции антивируса в сети предприятия представлена на рис. 1.

Рис. 1. План-график развертывания ПО Dr.Web в сети компании

- Замена антивирусного ПО в сети компании.

  - Подготовка ПО Dr.Web. в зависимости от выбранного типа развертывания.

    - Установка серверов иерархической сети Dr.Web, а также, в случае необходимости, необходимой базы данных (рис. 2).

Рис. 2. Установка серверов

    - Развертывание системы резервирования серверов Dr.Web (рис. 3).

Рис. 3. Развертывание системы резервирования серверов Dr.Web

    - Настройка групп и политик.

    - В случае необходимости — назначение отдельных администраторов группы пользователей и ограничение прав данных администраторов в соответствии с политикой, действующей в компании.

    - В зависимости от выбранной политики развертывания — проведение иных мероприятий.

  - Сканирование сети компании сетевой утилитой Dr.Web CureNet! на наличие ранее неизвестных вредоносных программ (рис. 4).

Рис. 4. Проверка сети компании утилитой Dr.Web CureNet!

  - Деинсталляция используемых антивирусных продуктов.

  - Развертывание антивирусной сети Dr.Web Enterprise Security Suite (рис. 5).

Рис. 5. Развертывание антивирусной сети

    - Установка системы защиты рабочих станций и файловых серверов в соответствии с настройками, сделанными на предыдущем этапе.

    - Установка системы защиты почтовых серверов.

- Эксплуатация ПО Dr.Web в течение тестового периода.

  - Проведение обновлений ПО Dr.Web в соответствии с политикой, действующей в ОАО компании.

  - Проведение периодических проверок защищаемых рабочих станций, файловых и почтовых серверов (рис. 6).

Рис. 6. Периодическая проверка защищаемых рабочих станций, файловых и почтовых серверов

  - Контроль действий ПО Dr.Web на тестовые воздействия вредоносного ПО.

  - Проверка процедуры взаимодействия с технической поддержкой ООО «Доктор Веб».

- Подготовка отчета по результатам тестирования ПО Dr.Web в сети компании, согласование отчета с представителями ООО «Доктор Веб». Утверждение отчета.